RQ11510012 風險評估系統優化

待確認事項（Q11、Q13、Q14）

致：27090 蔡侑儒（M91 工安課）

日期：2026-10-09

提出：＿＿＿＿＿＿＿＿

說明

需求 R4 是「高風險未完工或未簽核者，新版複製時要把高風險追蹤資料移轉到新版評估單」。規劃時發現有三點需要您決定，才能往下設計：

| # | 問題 | 建議 |
| --- | --- | --- |
| Q13 | 高風險移轉（自動【預估評估】）在什麼時間點執行？ | 改在新版風險評估核准時執行 |
| Q14 | 移轉後，舊的高風險文號還能不能操作？ | 鎖住，只能查詢 |
| Q11 | 舊文號的預估完工日已經過期時，移轉要怎麼處理？ | 照常移轉，沿用舊日期並註記逾期，由使用者送簽前修改 |

建議先決定 Q13，因為 Q14、Q11 的情境會跟著它變。請在文末「回覆欄」勾選或補充說明。表格中綠色底色的選項為建議選項。

Q13：高風險移轉的執行時間點

背景

需求 R4 原文是「新版複製時，產生新高風險文號（發文者暫存）」。但現行系統有一條規則：風險評估（第一階段）簽核完成，才可以執行高風險【預估評估】。新版複製當下，新的評估單一定還在暫存、尚未簽核，所以照原文做會違反這條規則。

選項

| 選項 | 做法 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 新版複製時 （原需求文字） | 按【新版複製】當下就產生新高風險文號 | 複製後馬上在【高風險改善追蹤】看得到資料 | 違反「風險評估簽核完成才可預估評估」；複製後若修改 B 表把等級改成 3 以上，高風險文件會變成沒有依據的孤兒資料；還要另外修改【確認】等多處程式來防護 |
| B. 新版風險評估核准時（建議） | 新版複製時只記錄「這一列要從哪個舊高風險文號移轉」；等新版風險評估最後一關主管核准時，系統才自動移轉並執行【預估評估】 | 符合現行規則；核准當下等級已確定，若空窗期等級被改成 3 以上就自動不移轉 | 新版複製後到核准前，【高風險改善追蹤】看不到這些項目（B 表會標示「核准後移轉」）；高風險文號產生日期會是核准日 |

選 B 時的配套

- 核准後系統自動發待辦訊息通知評估單建立人，列出新產生的高風險文號。

- 核准時以舊文號的最新狀態為準：空窗期內舊文號若已完工並簽核完成，就不移轉。

- 個別項目資料有問題時，只跳過該筆並在訊息列出原因，不會擋住整張單的核准。

請確認：採用 A 或 B？

Q14：舊高風險文號移轉後是否鎖住

背景

移轉後會產生新的高風險文號，舊文號仍然存在。目前系統不知道舊文號已被移轉，所以舊文號還可以繼續做延期、完工評估、送簽，同一個項目就會有兩份高風險文件同時進行。

選項

| 選項 | 做法 | 影響 |
| --- | --- | --- |
| A. 鎖住（建議） | 舊文號只能查詢，畫面提示「已移轉至新文號 ○○」 | 每個高風險項目只有一份進行中的文件，追蹤與稽核清楚 |
| B. 不鎖 | 新舊文號都可以操作 | 兩份文件可能各自完工或延期，資料互相矛盾，報表會重複計算 |

子題：舊文號正在簽核中

新版核准時，若舊文號正在簽核中（已送簽，主管還沒簽），要怎麼處理？

| 選項 | 做法 |
| --- | --- |
| A1. 照常移轉（建議） | 移轉並鎖住舊文號，同時撤除舊文號的簽核待辦，簽核改在新文號重新進行 |
| A2. 不移轉該筆 | 該筆跳過並在訊息列出；使用者日後要自行到【高風險改善追蹤】建立 |

請確認：舊文號是否鎖住？簽核中的舊文號採 A1 或 A2？

Q11：舊文號預估完工日已過期

背景

現行【預估評估】規定「預估完工日不可小於今日」。會被移轉的都是未完工的高風險項目，預估完工日很可能已經過期；若 Q13 選 B（核准時才移轉），時間更晚，過期的機會更高。

選項

| 選項 | 做法 | 影響 |
| --- | --- | --- |
| A. 照常移轉，沿用舊日期（建議） | 移轉時不擋，保留原預估完工日，備註寫「預估完工日已逾期，請重新評估」；使用者送簽前到【高風險改善追蹤】修改日期或執行【延期】 | 保留原始承諾日期，逾期紀錄看得出來 |
| B. 自動改成核准日＋N 天 | 系統自動調整預估完工日 | 使用者不用改，但原始逾期資訊會被蓋掉；N 要另外定 |
| C. 不移轉 | 該筆跳過，請使用者自行到【高風險改善追蹤】預估評估 | 使用者要手動處理，失去自動移轉的意義 |

請確認：採用 A、B 或 C？若選 B，N 為幾天？

回覆欄

| # | 選擇 | 補充說明 |
| --- | --- | --- |
| Q13 | □ A □ B |  |
| Q14 | □ 鎖住 □ 不鎖 簽核中：□ A1 □ A2 |  |
| Q11 | □ A □ B（N＝＿＿天） □ C |  |

回覆人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿